## Slide 1
Exigences
Philippe Finkel, Philippe Cluzeau
ESIPE
avril 2021
Soyons les Rabelais du cahier des charges !
Le contenu de celui-ci peut s'avérer assez différent de ce que laisserait présager une lecture superficielle.

## Slide 2
  Une exigence représente la description de ce que le projet ou le produit doit « faire ». C’est le QUOI.
  La première étape du développement. Il nous faut l’information sur le pourquoi du projet.
  Il nous faut ce qui permettra de dire si le projet est réussi ou non.
  2) La transformation de ces exigences en spécification : c’est la phase étude
  3) Le suivi des modifications et l’amélioration des exigences : c’est l’activité de gestion de exigences
Exigences : la substantifique moëlle du CDC

## Slide 3
  Objectifs de la gestion des exigences : s’assurer de façon continue de l’opportunité de la solution.
  La solution doit satisfaire le besoin. Les exigences sont un référentiel qui permet de contrôler que la solution proposée est en mesure de satisfaire le besoin.
  2) La gestion des exigences consiste à conserver “à jour” le référentiel des exigences et des spécifications.
Gestion des exigences

## Slide 4
    La gestion des exigences consiste donc à :
    - Obtenir une compréhension des exigences
    - Obtenir l’engagement sur les exigences
    - Gérer les modifications des exigences
    - Maintenir la traçabilité bidirectionnelle des exigences
    - Identifier les incohérences entre les produits du projet et les exigences
Gestion des exigences

## Slide 5: La phase étude

## Slide 6
  Activités : Collecte, Analyse, Gestion
Transformation des exigences en spécifications

## Slide 7
  Un projet est une solution.
  Le bon projet est la bonne solution au bon problème.
  Formuler les exigences, c’est poser le problème.
Collecte des exigences

## Slide 8
  Prendre en compte l’environnement (pensez à identifier les acteurs et les use case)
  Les utilisateurs
  Les utilisateurs finaux
  C’est le travail du MOAD (maîtrise d’ouvrage déléguée)
Collecter les exigences
  Remarque : pour aider à l’identification exhaustive des exigences
    Elaborer des check-lists de questions types
    Créer des guides pour mener des entretiens/des ateliers de collectes

## Slide 9
  Les exigences :
    vue utilisation
    situations d’usage
  Les spécifications :
    vue produit
    le livrable
Identifier les exigences

## Slide 10
Utilisation de la Méthode FURPS+ (HP) d’aide à l’identification des exigences explicites et implicites :
  Functionnality (explicites et non-explicites)
    Listes des fonctionnalités
  Usability :
    Ergonomie, cinématique, design, accessibilité…
  Reliability :
    Fiabilité, disponibilité, …
  Performance
    Temps de réponse, nombre d’utilisateurs, …
  Supportability :
    exploitation, maintenance
  + : architecture
    Design, normes de développement, framework, …
Utilisation de la méthode FURPS+ (HP)

## Slide 11
  Après avoir obtenu de la part du client des exigences, il faut les classer en:
    Claires : acceptées
    A clarifier : analyse incomplète
    3) Controversées : arbitrage nécessaire
Qualifier les exigences

## Slide 12
  1) Exigences fonctionnelles
  Fonctions externes de la solution à définir : à quoi va-elle servir ? Quelle valeur est attendue ?
  2) Exigences non fonctionnelles
  Limites de la solution à définir : à quoi doit-elle NE PAS servir ? Qu’est ce qui doit NE PAS arriver ?
Structurer les exigences

## Slide 13
  La catégorisation permet d’identifier des manques et de structurer le plan de développement
  2) Catégorisation standard
  Exigences «métier»: fonctionnelles réglementaires délai prix
  Exigence “exploitant” Exploitabilité performance ergonomie
  Exigences “Sécurité” Accessibilité trace Confidentialité
Catégoriser les exigences

## Slide 14
  Questions clés :
  à quoi le produit ou le service devra-t-il servir ?
  à quoi le produit ou le service devra-t-il ne pas servir ?
  2) Facteurs de risque classiques :
  confusion «exigence»/«spécification»,
  de rester superficiel,
  ambiguïtés,
  omissions,
  incohérences.
Analyse des exigences

## Slide 15
  Prioriser les exigences
  Simple travail de classement
  Primordiales
  Importantes
  Souhaitable
  Vérification des exigences
  Chaque Exigence doit être vérifiable > son respect doit être mesurable
  Un critère de vérification est l’unité de mesure du respect de l’exigence
Analyse des exigences

## Slide 16
  Gestion des exigences :
  Le recueil des exigences doit aboutir à la réalisation d’un référentiel consignant l’ensemble des exigences et leur traçabilité dans les différents livrables du projet.
  Construction du Référentiel
    Identification et classement de l’importance de chacune
    Un Tableau Numéro E## Catégorie Importance
Gestion des exigences

## Slide 17
Les caractéristiques d’une exigence :
      Origine
      Type
      Priorité
      Complexité
      Description
      Piste d’implémentation (comment?)
      Mode de vérification (inspection, analyse, démonstration, tests)
Les exemples de colonnes dans le cas de la construction d’un référentiel :
N°, Libellé, Catégorie (fonctionnelle / ergonomique / technique…), description (le Quoi), Réponse (le Comment), colonnes pour la traçabilité bidirectionnelle (SFD, STD, DAT, code ...)
Construction du référentiel

## Slide 18: Ecriture des spécifications

## Slide 19
  Construites à partir des exigences
  Quel est le degré de précision du modèle de développement nécessaire pour construire le référentiel de spécifications ? C’est un point important !
  Construites en même temps que Acteurs et Use Case
  Oui les acteurs et les cas d’utilisation ( ou cas d’usage) sont un minimum pour écrire les spécifications
  4) Spécification : propriété mesurable que le système (les livrables) doit vérifier.
  5) Référentiel de spécifications : ensemble structuré des propriétés que le système (livrables) doit vérifier.
Les spécifications

## Slide 20
Spécification fonctionnelle
    Décrit les processus métier dans lesquels le produit informatique devra intervenir et les différentes procédures d'un même processus métier (les cas qui peuvent se présenter), ainsi que le modèle conceptuel, le modèle logique, et le modèle physique des données associées.
Spécification technique
    Décrit dans le détail les opérations et les tâches à exécuter par les utilisateurs, ainsi que la description détaillée du contenu des bases de données.
Les spécifications

## Slide 21: Ce qu’il faut retenir

## Slide 22
  Exigences : Vue utilisation
  Les situations d’usage
  Spécifications : Vue Produit
  Définition du livrable
Ne pas confondre exigences et spécifications

## Slide 23
  Nécessaire : L’exigence est le reflet (après analyse) du besoin exprimé. Client : « je veux ça » n’implique pas : Exigence = « ça » !
  Concise : phrase au présent, syntaxe simple, ne traitant que d’un seul aspect. Phrase courte. Le système « peut », « doit », « pourrait ». Phrase forme active plutôt que passive
  Cohérente : avec les autres exigences
  Non ambiguë : ne pas être comprise de plusieurs façons. Utiliser des mots précis, explicites. Un même mot peut être compris de façon différente par différentes personnes. Donner un lexique pour les termes métier
  Pas de ‘etc…’
  5) Complète : pas d’implicites
  6) Vérifiable : satisfaction mesurable. « Imaginer » la manière dont l’exigence
  sera vérifiée
Une exigences doit être …

## Slide 24
  Les besoins : le problème du client que le logiciel doit résoudre
  Les besoins : la solution est proposée par le MOAD
  Les exigences sont exprimées par le client (MOA)
Exigences et besoins

## Slide 25
Exemple de référentiel d’exigences